Практическая работа №5

Асадов Дамир ИСП231

Задание 1. Определение возможных рисков

| № | Возможный риск | К чему может привести |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютер не соответствует системным требованиям | Не поддерживает новые программы |
| 2 | Забыть пароль | Отсутствие доступа |
| 3 | Ошибка подключения к MS SQL Server | Нет подключение к базе данных |
| 4 | Потеря базы данных | Потеря заявок |
| 5 | Отсутствие сетевого подключения | К невозможности работать |
| 6 | Ошибка пользователя | Неправильное заполнение данных |
| 7 | Отсутствие резервной копии | Невозможностью восстановить данные |
| 8 | Повреждение программы | Работа с ошибками |
| 9 | Неверная настройка прав доступа |  |
| 10 |  |  |

Задание 2. Классификация рисков

| Риск | Категория |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Технический |
| Ошибка строки подключения | Программный |
| Потеря базы данных | Информационный |
| Неверные действия пользователя | Пользовательский |
| Отсутствует сетевое соединение | Сетевой |
| Недостаточно места на диске | Технический |
| Пользователь забыл пароль | Пользовательский |
| Повреждение файлов программы | Программный |

Задание 3. Оценка вероятности рисков

| Риск | Вероятность |
| --- | --- |
| Ошибка подключения к MS SQL Server | Средняя |
| Потеря базы данных | Низкая |
| Отсутствие сетевого подключения | Средняя |
| Ошибка пользователя | Высокая |
| Несоответствие компьютера требованиям | Средняя |
| Повреждение программы | Низкая |
| Неверная настройка прав доступа | Средняя |
| Отсутствие резервной копии | Высокая |

Задание 4. Оценка последствий

| Риск | Последствия |
| --- | --- |
| Недоступен MS SQL Server | Высокие |
| Не работает поиск | Низкие |
| Потеря базы данных | Высокие |
| Пользователь не может войти | Средние |
| Не работает одна кнопка | Низкие |
| Отсутствует сетевое соединение | Высокие |
| Дублирование записей | Средние |
| Некорректно настроены права доступа | Средние |

Задание 5. Определение уровня риска

| Риск | Вероятность | Последствия | Итоговый уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступен сервер БД | Средняя | Высокие | Высокий |
| Потеря данных | Низкая | Высокие | Средний |
| Ошибка пользователя | Высокая | Средние | Высокий |
| Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий |
| Ошибка интерфейса | Низкая | Низкие | Низкий |
| Неверная строка подключения | Средняя | Высокие | Высокий |

Задание 6. Разработка мер предотвращения

| Риск | Мера предотвращения |
| --- | --- |
| Потеря базы данных | Настроить резервное копирование |
| Ошибка подключения к серверу | Проверить и тестировать соединение |
| Отсутствует .NET | Установить .NET Framework |
| Пользователь вводит некорректные данные | Обучить пользователя |
| Недостаточно прав | Настроить права доступа |
| Пользователь случайно удаляет заявку | Добавить подтверждение удаления |
| Не работает сетевое подключение | Проверить и настроить сеть |
| Программа повреждена | Установить антивирус |

Задание 7. Разработка плана реагирования

| Проблема | Действия специалиста |
| --- | --- |
| HelpDesk не запускается | 1. Проверить .NET 2. Переустановить |
| Нет подключения к MS SQL Server | 1. Проверить сеть 2. Проверить строку подключения |
| Пользователь не может авторизоваться | 1. Сброс пароля 2. Проверка прав |
| База данных повреждена | 1. Восстановление из копии 2. Проверка целостности |
| Не сохраняются новые заявки | 1. Проверка прав 2. Проверка логов |
| Программа работает слишком медленно | 1. Снизить нагрузку 2. Оптимизация запросов |

Задание 8. Анализ критического риска

Какой риск реализовался?

Потеря базы данных

Почему последствия можно считать серьёзными?

Потеря заявок

Какая ошибка была допущена при организации сопровождения?

Внедрение без резервной копии

Какие меры необходимо было принять заранее?

Сделать резервную копию

Что необходимо сделать после восстановления системы?

Настроить автоматическое резервное сохранение

Задание 10. Составление реестра рисков

| ID | Риск | Вероятность | Последствия | Уровень | Предотвращение | Действия при возникновении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Недоступен MS SQL Server | Средняя | Высокие | Высокий | Мониторинг | Перезапуск |
| R-02 | Потеря базы данных | Низкая | Высокие | Средний | Резервное копирование | Восстановление из копии |
| R-03 | Ошибки пользователя | Высокая | Средние | Высокий | Обучение | Исправление |
| R-04 | Отсутствие сети | Средняя | Высокие | Высокий | Резервный канал | Переключение на резерв |
| R-05 | Ошибки строки подключения | Средняя | Высокие | Высокий | Проверка перед запуском | Исправление строки |
| R-06 | Недостаток прав | Средняя | Средние | Средний | Настройка прав | Изменение прав |
| R-07 | Повреждение программы | Низкая | Средние | Низкий | Антивирус | Переустановка |
| R-08 | Отсутствие резервной копии | Высокая | Высокие | Высокий | Авто копирование | Создать копию немедленно |

Задание 11. Определение наиболее опасных рисков

Из составленного реестра выберите 3 наиболее серьёзных риска.

Риск №1

Название: Недоступен MS SQL Server

Почему является опасным: останавливается работа HelpDesk

Способ предотвращения: регулярный мониторинг

Риск №2

Название: Потеря базы данных

Почему является опасным: Потеря всей информации без восстановления

Способ предотвращения: резервные копии

Риск №3

Название: Отсутствие сети

Почему является опасным: нет возможности подключения к базе данных

Способ предотвращения: резервный сетевой канал